Anexo B — Plantilla de Acta de Ceremonia Sprint Planning

Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean accionables: con responsable y fecha.

Acta de <Planning> — Sprint <2>

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 24 de Septiembre de 2026 a las 14:30 hrs |
| Duración | 1 hora y 30 minutos |
| Asistentes | Eduardo Krause, Ignacio Manriquez, Carlos Cienfuegos (atrasado) |
| Ausentes justificados | Angel Rocha, Adolfo Gayoso |
| Facilitador (SM) | Carlos Cienfuegos (atrasado) |

Temas tratados

Asignación específica de las historias de usuario a desarrolladores: - Ignacio Manriquez: USB-3b (encargado de implementar DLQ), con fecha tentativa de término el 28-09-2026 - - Se decidió realizar una reunión entre todos los Scram master y product owners para el dia 24-09-2026, pero debido a la ausencia de participantes se decidió aplazarla

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-B3b · Implementar el DLQ con fecha tentativa 28-09-2026 | Ignacio Manriquez | 24-09-2026 |
| 2 | US-B6b · Consulta de trazabilidad por correlationId 28-09-2026 | Ignacio Manriquez | 24-09-2026 |
| 3 | Debido a falta de miembros, se asignaron las otras pruebas de manera aleatoria | Eduardo Krause | 24-09-2026 |
| 4 | US-B3a · Reintentos con backoff exponencial (fecha por definir) | Adolfo Gayoso | 24-09-2026 |
| 5 | US-B4 · Idempotencia de consumidores (fecha por definir) | Angel Rocha | 24-09-2026 |

Impedimentos declarados

| Impedimento | Depende de | Desde | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ausencia de miembros debido al clima (lluvia prolongada)(Adolfo Gayoso, Angel Rocha) | Equipo B | 24/09/2026 | Solo por el dia |

Solo para Retrospectiva — Keep / Drop / Try

| Categoría | Acordado | Responsable de seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Keep — lo que funcionó | asignación de tareas | Eduardo Krause |
| Drop — lo que dejamos de hacer | falta de asignación de fechas | Eduardo Krause |
| Try — lo que probaremos el próximo sprint | corrección de errores del Backoff y DLQ | Ignacio Manríquez |