Anexo B — Plantilla de Acta de Ceremonia Sprint Planning

Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean accionables: con responsable y fecha.

Acta de <Planning> — Sprint <2>

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 28 de Septiembre de 2026 a las 14:30 hrs |
| Duración | 20 minutos |
| Asistentes | Eduardo Krause, Carlos Cienfuegos, Angel Rocha, Adolfo Gayoso |
| Ausentes justificados | Ignacio Manriquez |
| Facilitador (SM) | Carlos Cienfuegos |

Temas tratados

Reajuste de historias de usuario debido a alcance: -Ignacio Manriquez tomó adicionalmente la historia de usuario US-B3a, debido a que la implementación de US-B3 funciona de manera conjunta -Ignacio Manriquez reportó el término de sus historias de usuario. -Se designó a Adolfo Gayoso a la historia de Usuario US-B4 -Se definió fecha tentativa para la resolución de historias faltantes -Se contempla la posibilidad de reajustar US-B4 en varias historias

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-B3b · Implementar el DLQ con fecha tentativa Completada | Ignacio Manriquez | N/A |
| 2 | US-B6b · Consulta de trazabilidad por correlationId Completada | Ignacio Manriquez | N/A |
| 4 | US-B3a · Reintentos con backoff exponencial: completada | Ignacio Manriquez | N/A |
| 5 | US-B4 · Idempotencia de consumidores: fecha 2-10-2026 | Angel Rocha y adolfo Gayoso | 28-09-2026 |
| 6 | Se propone subdividir la historia de usuario US-B4 en más historias de usuario, sin cambiar la fecha, a más tardar el día 29-08-2026 | Eduardo Krause | 28-09-2026 |

Impedimentos declarados

| Impedimento | Depende de | Desde | Estado |
| --- | --- | --- | --- |

Solo para Retrospectiva — Keep / Drop / Try

| Categoría | Acordado | Responsable de seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Keep — lo que funcionó | asignación de tareas | Eduardo Krause |
| Drop — lo que dejamos de hacer | falta de asignación de fechas | Eduardo Krause |
| Try — lo que probaremos el próximo sprint | corrección de errores del Backoff y DLQ | Ignacio Manríquez |