Anexo B — Plantilla de Acta de Ceremonia Sprint Planning

Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean accionables: con responsable y fecha.

Acta de <Planning> — Sprint <1>

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 03 de Septiembre de 2026 a las 14:30 hrs |
| Duración | 2 horas |
| Asistentes | Eduardo Krause, Ignacio Manriquez |
| Ausentes justificados | Angel Rocha, Adolfo Gayoso, Carlos Cienfuegos |
| Facilitador (SM) | Angel Rocha |

Temas tratados

Se discutió que define el grupo como “done”, se llegó al acuerdo de que para que un sprint esté listo debe cumplir los puntos de: - Código revisado y mergueado a la rama principal del repositorio - Pruebas unitarias y de integración escritas y pasando - Presencia de contratos actualizados (en caso de cambios importantes) Se terminó de subdividir las historias de usuario y su asignación respecto a lo que se solicita en el sprint 1, posteriormente, se asignaron las actividades a realizar para completar el sprint 1 Se acordó reunión entre de Product Owner los días lunes específicos entre todos los módulos.

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se decidió realizar reuniones entre PO en algunos días lunes entre todos los módulos | Ignacio (como reemplazo de PO) | 03/09/2026 |
| 2 | Se realiza la definición grupal de “Done” | Desarrolladores | 03/09/2026 |
| 3 | Se dividieron las actividades totales del sprint 1 en 2 hitos | Desarrolladores | 03/09/2026 |
| 4 | Se acuerda actualizar el archivo ADR antes del 07/09/2026 | Desarrolladores | 03/09/2026 |
| 5 | Se acordó enviar los repositorios grupales al discord oficial | Ignacio (Como reemplazo de SM) | 03/09/2026 |

Impedimentos declarados

| Impedimento | Depende de | Desde | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| No hay publicador de video.uploaded | Equipo A | 02/09/2026 | Escalado a integración |

Solo para Retrospectiva — Keep / Drop / Try

| Categoría | Acordado | Responsable de seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Keep — lo que funcionó | - Actualización de documentación junto a la daily - Subdivisión de historias de usuario en tareas concretas - Manejo de dudas con la información oficial | Adolfo Gayoso |
| Drop — lo que dejamos de hacer | - Faltar a clase sin planificación sobre acuerdos | Grupo completo |
| Try — lo que probaremos el próximo sprint | - Dividir las tareas en subconjuntos para asignación a cada desarrollador | Desarrolladores + Scrap Master |