Anexo B — Plantilla de Acta de Ceremonia Sprint Planning

Una por ceremonia, en `/scrum/actas`. El criterio de la rúbrica es que los acuerdos sean accionables: con responsable y fecha.

Acta de <Planning> — Sprint <1>

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 31 de agosto de 2026 a las 14:30 hrs |
| Duración | 2 horas |
| Asistentes | Adolfo Gayoso, Angel Rocha, Carlos Cienfuegos, Eduardo Krause |
| Ausentes justificados | Ignacio Manriquez |
| Facilitador (SM) | Angel Rocha |

Temas tratados

Durante la sesión se revisaron los entregables completados en el Sprint 0 para validar el punto de partida del equipo. A partir de esto, se definieron las responsabilidades de cada integrante para el Sprint 1, se refinaron y priorizaron las historias de usuario del backlog, y se acordó la asignación de las tareas técnicas correspondientes para cumplir con el objetivo del sprint.

Acuerdos

Cada acuerdo con responsable y fecha. Un acuerdo sin responsable no es un acuerdo.

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desplegar RabbitMQ con pubtube.events y colas base en Docker Compose (US-B1a) | Angel Rocha | 06-08-2026 |
| 2 | Definir y documentar el esquema JSON Schema del Envelope, serialización/deserialización y validación (US-B2a) | Carlos Cienfuegos | 06-08-2026 |
| 3 | Desarrollar el SDK/Librería base de publicación/suscripción con reconexión (US-B1b) | Angel Rocha | 08-08-2026 |
| 4 | Implementar la propagación de correlationId y causationId en el SDK (US-B2b) | Carlos Cienfuegos | 10-08-2026 |
| 5 | Crear tabla event_store en PostgreSQL y implementar el suscriptor que persiste todos los eventos (US-B6a) | Eduardo Krause | 10-08-2026 |

Impedimentos declarados

| Impedimento | Depende de | Desde | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| No hay publicador de video.uploaded | Equipo A | 02/09/2026 | Escalado a integración |

Solo para Retrospectiva — Keep / Drop / Try

| Categoría | Acordado | Responsable de seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Keep — lo que funcionó | Dividir las tareas para tener una mejor noción de lo que tenemos que hacer |  |
| Drop — lo que dejamos de hacer | Conversar poco la repartición de tareas y no dejar esas responsabilidades en el aire |  |
| Try — lo que probaremos el próximo sprint | Adecuar mejor nuestras tareas a nuestros roles |  |